**ReEvent**

**Statusbericht IR-1**

**Status:**

* Die Dokumente sind vollständig und ins Repository eingecheckt
* Die verschiedenen Technologien sind ins Codegerüst eingefügt und funktionieren

**Plan vs. Ist:**

Derzeit alles im Zeitplan

**Bewertung der Zielerreichung:**

Alle gesetzten Ziele wurden erreicht

**Lessons Learned:**

* Ist ein Treffen mit dem Tutor vereinbart, ist es nicht in Ordnung, 10 Minuten vor Beginn abzusagen!
* Zukünftig soll Arbeit besser aufgeteilt werden, Diesmal hat David aufgrund seiner Erfahrung den Großteil des Programmierteils alleine erledigt.